阳春市政府采购项目

公开招标文件

| 项目编号： | B160147 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目 |

阳春市宏建工程项目服务有限公司编制

发布日期：2016年12月

公开招标文件审核确认表

| 项目名称 | 阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人(单位) | 阳春市住房和城乡规划建设局 |  |  |
| 资金来源 | 财政拨款 | 项目编号 | B160147 |
| 集中采购机构 | 阳春市宏建工程 项目服务有限公司 | 采购方式 | 公开招标 |
| 经办人 | 陈小姐 | 联系电话 | 13751648553 |
| 信息公告媒体 | 中国政府采购网( √ )，广东省政府采购网( √ )，阳春宏建工程项目服务有限公司官网( √ )。 |  |  |
| 采购人(立项单位)审核意见： 我单位按照政府采购有关法规、政策性强制采购清单和立项设计要求，对此招标文件（包括电子版文稿）作了合理性修改和完善，现确认本稿为最终审结，同意按公开招标既定程序实施。 （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 阳春市宏建工程项目服务有限公司实施意见： 拟按公开招标程序实施。 （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1．本表一式三份，阳春市宏建工程项目服务有限公司留存一份、用户留存两份。项目公告期不少于20天。 2．在投标截止时间前15天内不能修改招标文件，且在开标截止时间前3天不能延期。 3．当日确认交付后，公告期从翌日开始计起。 |  |  |  |

温馨提示

- 请供应商留意投标截止和开标时间。逾期递交，我司恕不接收。因此，请供应商提前半小时      抵达开标会议室。

- 为避免因投标保证金未转至指定账户让而导致投标受拒，建议至少提前2个工作日进行转账，并转至我司的投标保证金指定账户上，以确保供应商投标成功。

- 如采购文件中有列明“★”的条款，供应商必须响应，如不能满足响应，其投标将作无效投标处理。

- 请仔细检查响应文件是否已按要求添加盖章、签名和签署日期。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 如投标人为中型、小型、微型企业，请提交《中小微企业声明函》

- 请正确填写《报价一览表》多子包项目请检查子包号，子包号必须与子包名称对应。

- 如已购买采购文件而决定不参与开标的供应商，请在递交响应文件截止时间的3天前按《放弃投标说明书》中的联系方式，以书面行书通知我司。对于您的支持和配合，表示感谢。

- 如供应商对项目存在询问和质疑，请按采购文件《投标邀请函》中的联系方式提交书面质疑。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目      录

第一部分   投标邀请函	5

第二部分   采购项目内容	6

一、	投标人资格要求	7

二、	采购项目技术要求	7

三、	采购项目商务要求	9

第三部分   投标人须知	11

一、	概念释义	13

二、	招标文件说明	15

三、	投标文件说明	16

四、	评委会的组成及评审程序	18

五、	评审方法及标准	211

六、	确定评审结果	233

第四部分   合同书范本	255

第五部分   投标文件格式	31

第一章  资格性文件	33

第二章  评审内容索引	43

第三章  商务部分	45

第四章  技术部分	55

第五章  其他文件	57

# 第一部分   投标邀请函

| 投标邀请函 |  |
| --- | --- |
| 阳春市宏建工程项目服务有限公司受采购人的委托，现就以下项目进行公开招标采购，欢迎合资格条件的供应商投标。 |  |
| - 项目名称 | 阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目 |
| - 项目编号 | B160147 |
| - 项目预算 | 子包一：人民币119万元；子包二：人民币36万元，合共155万元 |
| - 投标人准入资格 | 子包一： - 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。 - 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； - 投标人应当是具有合法经营资格的法人，且具有良好的信誉； - 投标人应当具有国家测绘局颁发的、有效的测绘乙级以上资质（包括乙级），或信息系统集成及服务资质，或具有信息产业主管部门核发的《软件企业认定证书》。 - 投标人必须承诺：若确定中标，在中选后五天内提供物联网子系统设备自主品牌专利证书，无法提供或提供虚假证明文件的将不退还保证金，并列入政府采购黑名单，不得再次参与投标。 - 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。 子包二： - 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； - 投标人应当是具有合法经营资格的法人，且具有良好的信誉； - 投标人具备独立法人资格； - 投标人需具有测绘甲级资质（专业范围必须包含地下管线测量）或工程勘察综合类甲级以上。 - 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。 注：投标人投标时须提供营业执照原件核查，否则将作为无效报价处理。 |
| - 招标文件公示 | 公示时间：2016年12月1日至2016年12月7日（北京时间） 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者我司提出质疑，质疑的相关内容可直接填写《采购文件质疑书》，并将相关书面材料一并交我司。 |
| - 投标要求 | 有意向参与本项目的供应商须按要求提交相关资料，并经我司审核备案后正式发放招标文件。经备案后的供应商方能参与本项目投标，否则我司将拒绝接收其投标文件。 |
| - 领取采购文件方式 | 时 间：2016年12月5日至2016年12月9日止（公休节假日除外） 上午9：00-12：00；下午2：00-5：00（北京时间） 地 点：阳春市宏建工程项目服务有限公司四楼（阳春市春城街道城云路272号）。 方 式：带备以下证件原件及加盖公章复印件一份现场领取（自备U 盘）： - 《营业执照》或《事业单位法人证书》； - 税务登记证副本（地税、国税）复印件（三证合一不需提供）； - 组织机构代码证副本复印件（三证合一不需提供）； - 购买人身份证复印件； - 法定代表人证明书或授权委托书复印件； - 购买标书登记表 注：《购买标书登记表》可于阳春市宏建工程项目服务有限公司官网下载。 售 价：150元/份（售后不退） |
| - 递交投标文件 | 时 间：2016年12月20日上午9：00至9：30止（北京时间） 地 点：阳春市宏建工程项目服务有限公司四楼（阳春市春城街道城云路272号） |
| - 开标会 | 时 间：2016年12月20日上午9：30开始（北京时间） 地 点：阳春市宏建工程项目服务有限公司五楼（阳春市春城街道城云路272号） |
| - 采购人 | 采购人名称：阳春市住房和城乡规划建设局 联系人：徐景云 电 话：15975692461 |
| - 集中采购机构 | 名 称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 地 址：阳春市春城街道城云路272号 联系人：王先生 电 话：13829855555 传真： 0662-7701022 联系人：陈小姐 电 话：13751648553 |

# 第二部分   采购项目内容

## 投标人资格要求

子包一：

- 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。

- 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人应当是具有合法经营资格的法人，且具有良好的信誉；

- 投标人应当具有国家测绘局颁发的、有效的测绘乙级以上资质（包括乙级），或信息系统集成及服务资质，或具有信息产业主管部门核发的《软件企业认定证书》。

- 投标人必须承诺：若确定中标，在中选后五天内提供物联网子系统设备自主品牌专利证书，无法提供或提供虚假证明文件的将不退还保证金，并列入政府采购黑名单，不得再次参与投标。

- 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。

子包二：

- 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人应当是具有合法经营资格的法人，且具有良好的信誉；

- 投标人具备独立法人资格；

- 投标人需具有测绘甲级资质（专业范围必须包含地下管线测量）或工程勘察综合类甲级以上。

- 已登记报名并购买了招标文件，售后不退。

注：投标人投标时须提供营业执照原件核查，否则将作为无效报价处理。

## 采购项目技术要求

- 包组一：

- 项目说明

  - 城市地下综合管线是城市基础设施的重要组成部分，是保证城市生产、生活正常运转的重要基础条件，是城市安全与繁荣的根基，是城市的“生命线”和“血脉”，也是城市规划、建设和管理的基础资料和公众共享的信息资源。近年来，随着城市规模迅速扩大，作为城市重要基础设施的地下管线也越来越庞大、密集，特别是目前阳春市现在的地下管线管理方式和数据情况已经不能满足城市快速发展的要求。针对这些问题，建立阳春市城市地下综合管线信息管理系统十分必要，该系统是在现已掌握的阳春市地下管线空间分布和属性情况的基础上，结合城市规划，建立的具有高度全面性、现势性的地下管线综合数据库。该系统将地下管线信息以数字形式存储在数据库中，从而实现对全市各类管线数据的管理、分析、查询、输出和实时更新等。管线信息系统建成后将有利于提高地下管线信息现代化管理水平，促进城市精细化管理；保障阳春市城市地下管线管理高效率，高质量的运转；为阳春市城市地下管线规划、建设和管理提供依据；大大提高政府办公效率，为政府决策和紧急事故处理提供依据；是“数字阳春”的重要组成部分，为建设“智慧阳春”提供了基础。

- 采购内容

阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目采购共分为以下几项内容：

  - 阳春市城市地下综合管线建库（具体子项详见项目技术要求）；

  - 阳春市智慧地下综合管线一体化管理应用平台系统建设；

    - 阳春市CAD地下综合管线管理子系统（具体子项详见项目技术要求）；

- CAD数据监测系统；

- CAD综合管线管理系统。

    - 阳春市二维地下综合管线管理子系统（具体子项详见项目技术要求）;

    - 物联网子系统（具体子项详见项目技术要求）。

一、数据处理及建库

| 序号 | 预算内容 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普查数据处理 |  | 管点数据处理 | 预计普查管线长度约1300公里 |
|  |  |  | 管线数据处理 |  |
|  |  |  | 带状地形图处理 |  |
| 2 | 普查数据入库 | 管点数据入库 |  | 预计普查管线长度约1300公里 |
|  |  | 管线数据入库 |  |  |
|  |  | 带状地形图入库 |  |  |
| 3 | 数据标准化建设 |  |  | 1套 |

二、广东省阳春市智慧地下综合管线一体化管理应用平台系统建设

CAD地下综合管线管理子系统

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳春市地下管线CAD管理子系统 | CAD数据监测系统 | 系统功能 | 1、管点数据检测 |
|  |  |  | 2、管线数据检测 |
|  | CAD综合管线管理系统 | （1）系统管理 | 1、SDE调图 |
|  |  |  | 2、EXCEL调图 |
|  |  |  | 3、系统安全设置 |
|  |  |  | 4、修改用户密码 |
|  |  |  | 5、系统设置 |
|  |  | （2）专题分析 | 1、水平净距分析 |
|  |  |  | 2、垂直净距分析 |
|  |  |  | 3、覆土埋深分析 |
|  |  |  | 4、碰撞分析 |
|  |  |  | 5、横断面分析 |
|  |  |  | 6、纵断面分析 |
|  |  |  | 7、净距规范值参考表 |
|  |  | （3）查询定位 | 1、图形查属性 |
|  |  |  | 2、按类型查询 |
|  |  |  | 3、按材质查询 |
|  |  |  | 4、按管线点尺寸查询 |
|  |  |  | 5、按埋深查询 |
|  |  |  | 6、按权属单位查询 |
|  |  |  | 7、按设备查询 |
|  |  |  | 8、定位查询 |
|  |  | （4）报表统计 | 1、全区统计 |
|  |  |  | 2、按类型统计 |
|  |  |  | 3、按管线材质统计 |
|  |  |  | 4、按管径统计 |
|  |  |  | 5、按权属单位统计 |
|  |  |  | 6、设备统计 |
|  |  | （5）管线标注 | 1、坐标标注 |
|  |  |  | 2、管径标注 |
|  |  |  | 3、埋深标注 |
|  |  |  | 4、高程标注 |
|  |  |  | 5、自定义标注 |
|  |  |  | 6、扯旗标注 |
|  |  | （6）管网编辑 | 1、数据导入 |
|  |  |  | 2、数据导出 |
|  |  |  | 3、添加管线 |
|  |  |  | 4、编辑管线 |
|  |  |  | 5、删除管线 |
|  |  |  | 6、添加管点 |
|  |  |  | 7、编辑管点 |
|  |  |  | 8、删除管点 |
|  |  |  | 9、动态更新 |
|  |  |  | 10、垂直位置设计 |
|  |  |  | 11、水平位置设计 |
|  |  | （7）管网分析 | 1、爆管分析 |
|  |  |  | 2、消防分析 |
|  |  | （8）打印输出 | 1、CAD输出 |
|  |  |  | 2、卡片图打印 |
|  |  |  | 3、专业管线图输出 |

阳春市二维地下综合管线管理子系统

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 二维GIS地下综合管线管理子系统 | （1）浏览 | 1、基本浏览 |
|  |  | 2、基础功能操作 |
|  |  | 3、地图常用小功能 |
|  | （2）查询 | 1、坐标地位 |
|  |  | 2、图幅定位 |
|  |  | 3、道路缓冲区查询 |
|  |  | 4、空间范围查询 |
|  |  | 5、自定义查询 |
|  |  | 6、缓冲区查询 |
|  |  | 7、埋深查询 |
|  |  | 8、建设年代查询 |
|  | （3）统计 | 1、按范围统计 |
|  |  | 2、按道路缓冲区统计 |
|  |  | 3、按管线材质统计 |
|  | （4）分析 | 1、水平净距 |
|  |  | 2、垂直净距 |
|  |  | 3、碰撞分析 |
|  |  | 4、覆土深度分析 |
|  |  | 5、横断面分析 |
|  |  | 6、纵断面分析 |
|  |  | 7、爆管分析 |
|  |  | 8、土方量分析 |
|  |  | 9、流向分析 |
|  |  | 10、生命周期 |
|  | （5）量算 | 1、面积量算 |
|  |  | 2、距离量算 |
|  | （6）标注 | 1、标高标注 |
|  |  | 2、坐标标注 |
|  |  | 3、自定义标注 |
|  |  | 4、标注管理 |

物联网子系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 物联网子系统 | （1）查询 |
|  | （2）统计 |
|  | （3）定位 |
|  | （4）维护 |
|  | （5）动态信息收集 |
|  | （6）监控 |
|  | （7）预警 |

三、数据库电脑硬件采购

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 |  | CPU类型：酷睿4代i5处理器 速度：3.3GHz CPU型号：i5 4核,三级缓存，6M；独立显卡，内存容量：4G,最大支持容量：16G；硬盘：1t高速硬盘，全国联保，主要部件三年保修。 | 2台 |

- 系统设计方案及设计原则

  - 设计方案

    - 阳春市城市地下综合管线信息系统平台要基于SOA思想设计，坚持数据、管理、服务、应用相分离的架构原则，在保持灵活性和扩展性的前提下，实现地下管线信息数据的管理、共享、融合和数据交换，可实现不同部门业务应用系统与平台服务的集成，平台应用接口的综合应用与展现，以及实现与阳春市其他信息系统的集成。体系结构包括数据服务层、GIS服务层、统一开发接口层、业务逻辑层、应用软件层五个层次。它们相互联系，形成一个有机的整体，按照总体建设思路进行系统设计和建设。

    - 阳春市城市地下综合管线信息系统运行模式采用以桌面和浏览器方式（Client / Server、Browser / Server）建立客户端（至少5个客户端），以ESRI系列软件搭建二维GIS平台，以Oracle 大型的数据库进行后台数据管理。利用先进成熟的计算机和通讯技术，构建联结各相关部门和权属单位的数据管理中心，形成覆盖专用网络的分布式应用和集中管理的管线信息系统。

  - 设计原则

    - 完整性：地下综合管线信息系统是城市地下管线管理的全面解决方案，担负着数据管理、更新和利用等日常工作，系统要考虑功能完整性，应能满足日常工作条件下所需的各种系统功能和基础数据信息。

    - 可靠性：地下综合管线信息系统承担保证城市正常运转的关键任务，地下管线的日常管理工作有赖于一个可靠的信息系统，故必须充分考虑系统可靠性。

    - 先进性：提高管理水平和生产效率以科技为先导，故系统设计应采用国际先进而成熟的技术，确保先进性。

    - 安全性：地下管线管理信息系统管理关系城市发展的关键数据，其数据具有保密性，其查询、修改、使用等操作必须经过相应的授权才能进行，以保证数据的安全性。

    - 扩展性：用户数据量增长、数据类型拓展，以及用户在管理水平和信息技术应用水平进一步提高后对系统性能不断提出新要求等三方面原因，要求设计者采用组件化的GIS平台构建管线信息系统，满足扩展性需要,。

    - 开放性：考虑到将来本系统与其他系统的集成和系统本身的顺利升级，设计者在设计时必须预留必要的现有和二次开发接口，保证系统的开放性, 为二期三维管线系统、物联网子系统提供接口扩展。

    - 标准性：系统开发既要符合相关法律法规和规定，又要满足城市地下管线标准化管理的要求，因此开发过程中使用的各种技术标准应符合国家、行业及阳春市有关技术规定（包括地形图、管线、规划等图示符号库），确保系统标准性。

    - 动态更新性。建立切实可行的数据更新制度，保证地下管线数据的动态更新管理，实现管线审批、数据测量、入库的全程动态管理，提高城市管理的效率，为城市建设提供实时的决策依据，为社会提供多元化的服务，为城市的可持续发展及减灾防震提供决策支持。

- 网络架构

  - 以地下管线信息系统基础平台，结合数据管理中心，形成各管理部门、管线权属单位等机构之间多级管理网络，建立多层次的、实用的地理信息系统。其目的是要实现阳春市各类管线数据的集中有效管理，并实现管线信息的动态更新和共享。网络建设如下图所示：

地下管线信息系统架构

- 系统安全需求

  - 地下管线属于保密数据，作为管线数据的载体，地下综合管线信息系统和数据库必须具有高度的安全性。系统安全包括两个方面：物理安全和逻辑安全。物理安全指系统设备及相关设施受到物理保护，免于破坏、丢失等。逻辑安全包括信息完整性、保密性和可用性。完整性指信息不会被非授权修改及信息保持一致性等；保密性指高级别信息在授权情况下流向低级别的客体与主体；可用性指合法用户的正常请求能及时、准确、安全的得到服务或回应。

  - 结合国家涉密网建设和系统安全的相关法规和文件，本着可实施性、可管理性、安全完备性、可扩展性和专业性原则，参考目前国内、国际有关网络安全的专业规范和相关的安全标准，针对“多层次、多方面、立体的系统安全”架构要求，建立阳春市城市地下综合管线信息系统安全控制体系。阳春市地下管线信息安全控制体系由物理安全、系统安全、网络安全、应用安全、安全管理五个层次的综合来完成，结合阳春市地下管线信息化建设的特点，整个安全控制体系的安全控制功能结构如下图所示：

安全控制体系

物理安全

系统安全

网络安全

应用安全

安全管理

环境安全

设备安全

物理隔离

系统备份

灾难恢复

操作系统

数据库

应用服务器

防火墙

防病毒

入侵监测

身份鉴别

数据加密

网络扫描

数据安全

认证授权

权限控制

最小授权

管理原则

管理实现

安全组织

安全服务

安全控制功能结构图

- 系统应用结构需求

数据查询统计利用

数据共享

数据共享

查询利用

数据共享

规划信息系统

市政信息系统

地下管线普查

地下管线竣工测量

专业管线单位(给水、 排水、天然气、电信、电力、有线电视等)地下管线子系统

阳春市地下管线信息系统

系 统 数 据 库

地形 管线 栅格影像

政府机关

数字城市

公众服务

城建档案管理系统

辅助决策

数据采集  数据更新  数据监理入库

专业管线单位(给水、排水、天然气、电信、电力、有线电视等)地下管线子系统

各个区子系统

- 项目技术要求

  - 阳春市地下综合管线建库技术要求

    - 基础资料的检查

基础资料的种类、检查方法及纠正措施如下表：

| 外业资料种类 |  | 检查内容 | 纠正措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物探 | 明显管线点调查表 | 记录中是否存在缺项、多项、代码错误 | 外业台组长逐一核实错误记录 |
|  | 隐蔽管线点探测手簿 |  |  |
| 测量 | 控制点成果数据 | 重点 | 测量人员核实 |
|  | 管线点观测数据 | 数据记录数与外业记录数是否一致 | 测量人员和外业台组长逐一核实 |

    - 库结构的制作

制作内业相关数据的目的是规范内业数据的内容和格式、便于进行质量控制，制作内业相关数据的依据是国标、行业规范、甲方规程。制作的内业项目数据种类、格式及用途如下表：

| 序号 | 数据 种类 | 数据格式 | 数据内容及用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探 数据 原型库 | 数据库 | 用于记录外业物探获取的管线属性数据，结构上包含项目外业管线探查获取的所有内容。库结构见表1.2.1 |
| 2 | 测量 数据 原型库 |  | 用于记录外业测量获取的管线空间数据，结构上包含项目外业管线测量获取的所有内容。库结构见表1.2.2 |
| 3 | 控制 数据库 |  | 记录外业测量获取的控制点数据。库结构见表1.2.3 |
| 4 | 分幅 信息 数据库 |  | 记录项目管线所涉及的图幅名称、角点坐标等信息。库结构见表1.2.4 |
| 5 | 代码 对应 数据库 |  | 记录管线属性数据中各项代码与汉字名称的对应关系。库结构见表1.2.5 |
| 6 | 管线 图图例 |  | 用于生成管线图形文件 |

      - 物探数据原型库结构

| 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明隐标识 | 字符型 | 6 | 用于区分明显点和隐蔽点 |
| 手簿号 | 字符型 | 6 | 用于标明记录所在外业手簿编号 |
| 外业点号 | 字符型 | 20 | 记录本点号，格式为“J”+外业顺序号 |
| 上点点号 | 字符型 | 20 | 记录上点号，格式同本点号 |
| 管线性质 | 字符型 | 10 | 用于记录管线种类代码 |
| 节点性质 | 字符型 | 10 | 用于记录管线点特征和附属物 |
| 埋深 | 数值型 | 6.2 |  |
| 管径 | 字符型 | 6 |  |
| 材质 | 字符型 | 10 | 用于记录管线材质 |
| 设备地理位置 | 字符型 | 30 |  |
| 埋设方式 | 字符型 | 8 |  |
| 所在道路 | 字符型 | 20 |  |
| 备注 | 字符型 | 20 | 用于记录各种可见因素 |
| 图幅号 | 字符型 | 10 | 记录所在图幅编号 |
| 内业编号 | 字符型 | 20 | 记录管线点的正式成果编号 |
| 线路号 | 字符型 | 20 |  |
| X1 | 数值型 | 14.2 | 外业点号的纵坐标 |
| Y1 | 数值型 | 14.2 | 外业点号的横坐标 |
| Z1 | 数值型 | 8.2 | 外业点号的地面高程 |
| X2 | 数值型 | 14.2 | 上点点号的纵坐标 |
| Y2 | 数值型 | 14.2 | 上点点号的横坐标 |
| Z2 | 数值型 | 8.2 | 上点点号的地面高程 |
| GX | 数值型 | 14.2 | 线注记回存的纵坐标 |
| GY | 数值型 | 14.2 | 线注记回存的横坐标 |
| GA | 数值型 | 14.2 | 线注记回存的角度 |
| DX | 数值型 | 14.2 | 点注记回存的纵坐标 |
| DY | 数值型 | 14.2 | 点注记回存的横坐标 |
| TA | 数值型 | 14.3 | 图例回存的角度 |
| 斜率 | 数值型 | 14.3 |  |

注：管线管顶高程可直接由上表中的“Z1”-“埋深”获取。

      - 测量数据原型库结构

| 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测点ID号 | 字符型 | 8 |  |
| 手簿号 | 字符型 | 6 |  |
| 测站点号 | 字符型 | 20 |  |
| 后视点号 | 字符型 | 20 |  |
| 仪高 | 数值型 | 7.4 |  |
| 零方向值 | 数值型 | 9.4 |  |
| 外业点号 | 字符型 | 20 |  |
| 觇高 | 数值型 | 8.4 |  |
| 斜距 | 数值型 | 10.4 |  |
| 水平角 | 数值型 | 8.4 |  |
| 天顶距 | 数值型 | 8.4 |  |
| 备注 | 字符型 | 20 |  |
| 横坐标 | 数值型 | 14.3 |  |
| 纵坐标 | 数值型 | 14.3 |  |
| 地面高程 | 数值型 | 8.3 |  |

      - 控制数据库结构

| 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制点号 | 字符型 | 8 |  |
| 横坐标 | 数值型 | 14.3 |  |
| 纵坐标 | 数值型 | 14.3 |  |
| 地面高程 | 数值型 | 8.3 |  |
| 备注 | 字符型 | 20 |  |

      - 分幅信息数据库结构

| 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图名 | 字符型 | 10 | 图名 |
| ZX | 数值型 | 12.2 | 图幅左下角点纵坐标 |
| ZY | 数值型 | 12.2 | 图幅左下角点横坐标 |
| SX | 数值型 | 12.2 | 图幅右上角点纵坐标 |
| SY | 数值型 | 12.2 | 图幅右上角点横坐标 |
| 备注 | 字符型 | 6 |  |

      - 代码对应数据库结构

| 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉字名称 | 字符型 | 20 |  |
| 代码 | 字符型 | 10 |  |
| 类别 | 字符型 | 10 | 代码所属类别 |
| 分类编码 | 字符型 | 10 | 用于记录测点的分类编码 |
| 备注 | 字符型 | 20 |  |

    - 数据录入

      - 将外业探查获取的管线属性数据通过PDA通讯或手工录入到物探数据库中，并进行100%校对检查，无误后形成管线探查属性数据库。

      - 将外业测量采集的管线空间属性数据转换到测量数据库中，并进行100%校对检查，无误后利用控制数据库计算形成管线空间属性数据库。

      - 管线数据检查和修改

12.1.3.3.1 利用《CAD数据监测系统》对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行以下检查:

⑴重点检查：外业点号重复和连接点号重复；

⑵重线检查：外业线记录重复；

⑶探查属性库代码规范性检查；

⑷探查属性库方向错误检查：管线点特征代码与管线探查属性库中实际连接的方向数是否对应（例如，特征代码为三通的管线点在探查属性库中是否有三个连接方向等）；

⑸探查属性库中孤立点检查；

- 管线点间距超长检查；

12.1.3.3.2 利用《CAD数据监测系统》把管线探查属性数据库和管线空间属性数据库处理成管线图形文件，由外业台组长对照外业手图进行如下检查：

⑴管线属性数据库连接关系、管线点特征代码是否有误；

⑵管线空间属性是否有误；

12.1.3.3.3利用《CAD数据监测系统》进行如下检查：

⑴管线属性是否统一；

⑵管线高程合理性检查；

12.1.3.3.4 管线数据修改：由外业人员到实地逐一核实管线检查出的问题，并通过《CAD综合管线管理系统》对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行修改。

12.1.3.3.5项目最终检查：由项目经理和项目技术负责对完成管线数据检查和修改的数据进行项目最终检查，无误后形成最终管线探查属性数据库和管线空间属性数据库。

    - 管线图编绘

      - 地形数据

采用甲方提供的地形图数据。

      - 利用《CAD综合管线管理系统》把最终管线探查属性数据库和管线空间属性数据库处理成符合甲方要求的管线正式图（AutoCAD Dwg格式）；

      - 利用《CAD综合管线管理系统》处理出符合甲方要求的正式图框整饰文件（AutoCAD Dwg格式）；

      - 在AutoCAD套合正式管线图、正式图框整饰文件、正式地形数据，进行注记编辑、制作扯旗等操作，注记编辑原则为各种文字、数据注记不得压盖管线及其附属设施的符号，在管线复杂、管线点注记密集时，可择要保留注记；制作扯旗的要求为每幅图作一至两个，扯旗注记的顺序与管线相对位置一致，内容包括管径、材质、埋深。注记编辑和制作扯旗完成后，对编辑效果和扯旗内容进行100%检查，无误后利用绘图仪输出正式管线图成果；

      - 利用《CAD综合地下管线管理子系统》把最终管线探查属性数据库和管线空间属性数据库处理成符合甲方要求的管线成果表数据，再导入Microsoft Excel中进行排版、打印、装订。地下管线成果表内容包括：管线点号、点类型、类型码、管径、材质、埋深、所在道路及管线点的坐标、高程、水表口径、自动或非自动抄表、设备特定编号、设备地理位置、备注（各种可见因素）。

    - 管线点成果表编制

在管线图的基础上，按要求从图上输出管线点成果表，管线点号与图上点号一致。

成果表以阳春市基本地形图图幅为单位，进行整理编制，并装订成册。成果表装订成册后在封面标注图幅号并编写制表说明。

    - 编写技术总结报告

在全部工作基本完成以后，依据工程合同、施工设计和工程实际完成情况，编写技术总结报告，对整个工程的全过程加以总结和说明。其内容包括：

      - 工程概况：工程概况、普查内容、范围等。

      - 技术依据。

      - 平面高程系统及成图规格，已用资料利用情况。

      - 开竣工日期、完成工作量（详细列表）、技术人员、设备投入使用情况说明。

      - 地球物理特征：

      - 地下管线探查：

明显管线点的调查：按照设计要求调查情况、记录情况；

隐蔽管线点的探查：探测方法说明（金属、非金属、疑难点的处理）、实施措施、完成数量、手簿记录情况等；

地质雷达探测断面情况；

探查点一、二级检查列表统计。

      - 地下管线测量：

      - 内业数据处理及管线图的编辑：

      - 质量管理：质检措施情况。

      - 存在问题和处理意见。

      - 工程验收及质量评价。

      - 提交成果资料。

  - 阳春市城市地下综合管线CAD管理子系统技术要求

阳春市地下综合管线CAD管理子系统除了要满足地下管线的数据输入、修改、检索、统计、报表输出、专业管线图输出、综合管线图输出，还需要具有“综合查询、任意断面生成、网络分析、管线工程规划综合、管线工程辅助设计、管线地图综合等功能，阳春市地下管线CAD管理子系统包括：CAD数据监测系统、CAD综合管线管理系统。根据相关部门的地下管线管理工作的实际需要，地下管线管理子系统应达到如下功能：

- CAD数据监测系统

1.管点数据检测

管点数据的检测规则包括管点数据空值检测，管点孤立性检测，物探点唯一性检测以及管点多通性检测。

2.管线数据检测

管线数据的检测规则包括管线数据空值检测，管线孤立性检测，管线唯一性检测以及管线的起终点埋深一致性检测。

- CAD综合管线管理系统

    - 系统管理

1.1 SDE调图

该功能可以将规划管线范围内的全部其他管线通过SED服务器调入CAD系统中，用于规划管线审批分析。

1.2 EXCEL调图

根据使用需要，将外部的符合系统数据规范的EXCEL管线数据或管点数据进行CAD成图。

1.3 系统安全设置

CAD管线系统的系统安全设置，包括用户管理，权限及角色管理等。

1.4 修改用户密码

修改系统登录密码。

1.5 系统设置

设置标注文字或引线的样式。

    - 专题分析

2.1 水平净距分析

分析两根不想交管线的水平净距。

2.2 垂直净距分析

分析两根想交管线的垂直净距。

2.3 覆土埋深分析

分析一条管线的覆土深度。

2.4 碰撞分析

分析选定范围内所有管线的水平净距、垂直净距、覆土深度。将不符合规范值的所有管线信息列到表中。

2.5 横断面分析

分析经过线的所有管线的横断面，并显示断面图。

2.6纵断面分析

分析一条管线的纵切面，并显示切面图。

2.7净距规范值参考表

依照国家管线净距规范制作净距规范表。

    - 查询定位

3.1图形查属性

选择一条管线，会显示出该管线的详细信息

3.2按类型查询

查询选定范围内指定类型的管线。

3.3按材料查询

查询选定范围内指定材料的管线。

3.4按管线点尺寸查询

查询选定范围内指定管径的管线。

3.5按埋深查询

查询选定范围内指定埋深范围的管线。

3.6按权属单位查询

查询选定范围内指定权属单位的管线。

3.7按设备查询

查询选定范围内指定附属物的管点。

3.8定位查询

查询符合条件的管线信息。

    - 报表统计

4.1全区统计

显示统计的字段属性值的所有信息。

4.2按类型统计

按不同类型显示统计的管线信息。

4.3按管线材质统计

统计选定区域内所有管线的材质信息。

4.4按管径统计

统计选定区域内所有管线的管径信息。

4.5按权属单位统计

统计选定区域内所有管线的权属单位信息。

4.6按附属物统计

统计选定区域内所有管点的附属物信息。

    - 管线标注

5.1坐标标注

坐标位置的标注。

5.2管径标注

管径尺寸的标注。

5.3埋深标注

管线埋设深度的标注。

5.4高程标注

高程值的标注。

5.5自定义标注

按客户需求，自定义标注相关值数据。

5.6扯旗标注

指定旗杆的起点与终点，进行标注。

    - 管网编辑

6.1 数据导入

GIS数据，将包含管线数据的MDB、Shape或GDB文件导入管线系统。

6.2 数据导出

CAD数据导出Shape文件或GDB文件等GIS数据。

6.3添加管线

添加一条管线并赋属性。

6.4编辑管线

编辑一条管线的属性。

6.5删除管线

删除一条管线及其属性。

6.6添加管点

添加一个管点并赋属性。

6.7编辑管点

编辑一个管点的属性。

6.8删除管点

删除一个管点及其属性。

6.9动态更新

更新数据的入库。

6.10垂直位置设计

管线相交时候垂直净距是否符合规范。

6.11水平位置设计

分析管线附近的水平禁止布线范围。

    - 管网分析

7.1爆管分析

某条管线发生爆管，关闭阀门的选择。

7.2消防分析

某位置发生火灾之后，寻找最近的消防栓。

    - 打印输出

8.1 CAD输出

将管线图按照剪裁框剪裁输出。

8.2 卡片图打印

卡片图输出，生成打印图。

8.3专业管线图输出

将管线图按类型及缓冲区输出。

  - 阳春市二维地下综合管线管理子系统技术要求

二维GIS地下综合管线管理子系统是权属单位通过互联网在政府管线数据库中了解查看城市管线分布情况的接口系统，是实现城市管线数据安全共享的重要组成部分，该系统实现权属单位对自身管线的分布情况查询、统计以及其他相关管线的分布情况，实现的主要功能有：

    - 基础功能浏览

提供漫游、放大、缩小、全显、比例尺、等功能。

    - 定位

提供按坐标、图幅号、道路名、交叉口、单位名、书签显示任意范围的功能。

    - 信息查询

能够进行图形与属性的交互式查询，并且各种查询、统计结果的报表打印与图形输出。

    - 数据统计

能够进行管线长度统计、管点类型统计、综合统计，并能够以表格、直方图、饼图、折线图等加以表示并输出。

    - 工程综合分析

能够进行地下管线的横断面、纵断面分析；垂直净距分析、水平净距分析、覆土深度分析；管线连通分析；给水、煤气发生爆管事故的影响区域分析。

    - 量测标注

实现距离、面积量算，以及管线、管点的属性信息标注。

    - 用户管理与权限设置

通过用户管理实现用户对数据访问的分级分层管理。不同用户之间的访问权限不一样，不同用户相互之间不能对方访问私有的数据，用户必须采用自己的口令才能登入系统。

  - 物联网子系统技术要求

“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”，是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术；其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间，进行信息交换和通讯。因此，物联网技术的定义是：通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术叫做物联网技术。

基于物联网的沙井盖防盗监控系统

进行沙井盖防盗监控系统的建设，可以提高沙井盖的综合管理能力，真实的展现现有沙井盖及其设施，方便用户对其进行查询、统计、定位、维护，动态收集沙井盖信息，在沙井盖被盗等异常情况时能及时预警，实现对沙井盖的监控、预警、查询、统计、维护等应用功能，使原来被动模式的管线更新变为主动更新模式，为领导及时掌握相关情况并进行辅助决策发挥重要作用。具体应达到如下几点：

    - 实时监控：系统可以实现24小时全天候实时监控井盖的开启情况，并且根据监测终端发出的无线信号还能区分是沙井盖被盗还是正常维护，避免对沙井盖正常维护时发出错误预警，造成不必要损失。

    - 远程查询：通过三维仿真系统可以远程查看沙井盖所在区域敷设现状，通过对每个井盖的属性进行查询，了解每个井盖的具体信息，提高井盖管理的工作效率。

    - 联网管理：系统将分属十几个单位管理的井盖通过统一的平台进行联网管理，对每个井盖信息资料进行自动存档，包括沙井盖的被盗、维护的历史记录，统计分析沙井盖被盗、维护的规律，并动态实时更新，降低井盖管理难度。

    - 高效出警、精确打击：井盖监控系统指挥平台能快速定位井盖位值信息，并通知相关人员快速出警，实现精确打击目标，以预防为主，将财产损失减少到最小限度。

物联网硬件采购要求

本项目的系统开发涉及到沙井盖的安全监控与报警的模块，该部分需要软硬件联动实现相应的功能，因此投标人需要提供与本项目沙井盖安全监测及预警报警相关的硬件设备，具体装置清单如下表所示；本项目仅采用若干沙井盖进行试点研发操作，系统预留接口，将来能够集成更多的监控设备：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙井盖监控与报警 | 监控终端 | 2 |
| 2 |  | 无线网关 | 1 |

在本项目的应用系统三维场景中实现通过中控管理片区实现无线网络连联动，中控与后台连接进行沙井盖的安全监控与自动报警功能。

沙井盖安全监控与预警报警模块的硬件装置详细信息如下所示：

1、沙井盖监测终端

沙井盖防盗监测终端是沙井盖防盗监控系统的原始数据采集设备，用于全天候沙井盖被盗状态的实时监测。装于井盖底部，当井盖被搬动产生倾角，立即产生告警信息（该数据包含井盖的地理位置和编号等信息）并上报无线网关基站。

该终端主要由倾角传感器、无线信号传输天线、大容量供电电池和工业级防腐安装盒组成，终端整体在日常待机时都处于低功耗运行状态。选用大容量电池；工业级防腐安装盒选用的是工业级的防腐材料，具有防腐蚀、耐高温等特性，安装盒通过密封环将上盖和底座粘合，实现终端工作环境与外界环境的完全隔离，保障终端的防水运行环境。

2、无线网关

将监测终端发送过来的报警信息数据，利用无线方式发送至监控中心，在软件处就自动弹出窗口，提示是哪个地区和井盖有报警信息。这样就完成了整个数据的传输工作。

每个无线网关，都可以实现负责单片区域内沙井盖的报警信息的接收工作，接受范围为1公里，可视距离则更远。无线网关增加无线互联网功能。发送相应的井盖报警信息，这样组建的若干单片区域就能把整个普查区域的沙井盖全部联网监测，把接收到的沙井盖报警信息，转发到指定的监控中心。形成整个区域的沙井盖联网监测。

系统硬件装置技术参数

沙井盖防盗监控系统硬件装置主要有倾角传感器和无线网关，其具体的技术参数由投标人自报：

| 设备名称 |  | 监控终端（倾角传感器） | 无线网关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 监测方式 |  |  |
|  | 角度报警值 |  |  |
|  | 角度测量范围 |  |  |
|  | 抗振性能 |  |  |
|  | 输出信号 |  |  |
|  | 响应时间 |  |  |
|  | 防护等级 |  |  |
|  | 工作温度 |  |  |
|  | 工作湿度 |  |  |
|  | 工作电源方式 |  |  |
|  | 通讯方式 |  |  |
|  | 外壳材质 |  |  |
|  | 安装方式 |  |  |
|  | 外形尺寸 |  |  |
|  | 无线网络频率范围 |  |  |
|  | 数据传输速率 |  |  |
|  | 可控监控设备 |  |  |
|  | 数据传输距离 |  |  |

外壳：其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，

监测基站：可更换压铸铝防水盒，强度更高，抗压和寿命好

  - 技术依据

    - 《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）；

    - 住房城乡建设部等5部门《关于开展城市管线普查工作的通知》（建城〔2014〕179）（附件：城市地下管线普查工作指导手册）；

    - 《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）；

    - 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181—2012；

    - 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；

    - 《地下管线电磁法探测规程》YB/9029-94；

    - 《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

    - 《国家基本比例尺地图图式第１部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

    - 《卫星定位城市测量技术规程》(CJJ／T 73-2010)；

    - 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CHT/T 2009-2010）；

    - 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

    - 《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）；

    - 《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）；

    - 《地理空间框架基本规定》（CH/T9003-2009）；

    - 《地理信息技术基本术语》（GB/T 17964-1999）；

    - 《城市三维建模技术规范》（CJJ/T157-2010）；

    - 《计算机软件开发规范》（GB 8566—88）；

    - 《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567）；

    - 《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504）；

    - 《计算机软件配置管理计划规范》（GB／T 12505）；

    - 《计算机软件测试文件编制规范》（GB 9386-88）；

    - 《阳江市地下管线普查技术规程》；

    - 本项目合同书；

    - 本项目技术设计书。

- 项目实施需求

  - 项目进度要求：合同签订生效之日起180个日历日内完成阳春市城市地下综合管线数据处理、系统建库；系统开发、安装、部署，系统进入正式试运行（其中基础软件和所有硬件设备必须在合同签订见证后30日内供货到位）。

  - 项目启动

（1）组建项目组，双方项目组成员沟通、交流。

（2）对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

（3）投标人应在合同生效后7个工作日内向采购人提交经确认的研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：《项目调研及分析工作计划》、人员和开发地点安排

  - 投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统安装和系统调测期间，采购人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

  - 项目必须严格按照系统软件工程的规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的软件开发质量保证体系，在项目组织内部分工明确，并有充足的人力和无力保证项目的质量和进度要求。

- 其他事项

  - 在软件开发过程中使用的开发平台由中标人自行解决，与此有关的知识产权方面的纠纷由中标人负责，采购人不另外支付该方面的费用。在系统的开发和验收测试期间，所有费用均由中标人自行承担。

- 建设成果提交要求

系统建设成果：

  - 依据文档;

  - 系统文档；

  - 开发文档；

  - 用户文档；

  - 管理文档；

  - 项目文档及齐套性检查单；

其他文件：

  - 技术总结报告。

- 培训及售后服务要求

  - 免费升级维护期：1年，在项目验收合格后开始计算。

  - 培训：

（1）	地点：由采购人指定。

（2）	时间：由采购人安排时间，培训周期为3个工作日。

（3）	人员：投标人需安排经验丰富，熟悉系统的专职培训人员，采购人人员由采购人安排。

（4） 内容：与本建设系统相关的技术培训，要达成采购人指定接受培训的人员能独立操作本系统并能独立进行后续的数据更新。

  - 售后服务

（1）验收合格之日起，所投报的系统设备提供至少1年的免费保修期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）设备发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，若远程维护无法解决，8小时内到达现场，24小时内解决问题。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，投标人应在随后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（3）投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握设备的操作、日常维护保养及简单维修方法。

- 现场演示

  - 开标后，在评标期间，每位投标人将有15分钟左右的时间进行现场演示，不演示或只以PPT等文档演示的不得分。现场演示包括但不限于以下内容：

- 阳春市立体三维监理成图子系统演示功能：

  - 1.三维管线数据检查；2.数据规范性检查； 3.入库数据正确性检查；4.三维管线成图；5.三维管线数据入库。

- 阳春市物联网子系统演示功能：

  - 在电脑上演示实现在三维场景中通过中控管理片区实现无线网络连联动，中控与后台连接进行沙井盖的安全监控与自动报警功能：1.查询；2.动态信息收集；3.统计；4.监控；5.预警；6.定位；7.维护。

- 阳春市地下管线CAD管理子系统演示功能：

  - 阳春市地下管线CAD管理子系统演示功能：CAD数据监测系统：1.管点数据检测；2.管线数据检测。

  - CAD综合管线管理系统：1.系统管理，包括：SDE调图、EXCEL调图、系统设置； 2.专题分析，包括：水平净距分析、垂直净距分析、覆土埋深分析、碰撞分析、横断面分析、纵断面分析、净距规范值参考表；3.查询定位，包括：图形查属性、按类型查询、按材质查询、按管线点尺寸查询、按埋深查询、按权属单位查询、按设备查询、定位查询；4.报表统计，包括：按类型统计、按管线材质统计、按管径统计、按权属单位统计、设备统计；5.管线标注，包括：坐标标注、管径标注、埋深标注、高程标注、自定义标注、扯旗标注；6.管网编辑，包括：数据导入、数据导出、添加管线、编辑管线、删除管线、添加管点、编辑管点、删除管点、动态更新、垂直位置设计、水平位置设计；7.管网分析，包括：爆管分析、消防分析；8.打印输出，包括：CAD输出、卡片图打印、专业管线图输出。

  - 演示顺序将按照递交投标文件的顺序确定。除投影仪外，投标人自备演示所需的软硬件设备，请各投标人作好准备。

本项目的最高限价为人民币119万元，投标报价不得超过最高限价。

- 包组二：

- 管线普查监理采购内容

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳春市地下管线普查监理 | 管线长度约1300公里（其中政府直接管辖的管线长度约约620公里；另外非政府权属的管线长度约680公里。） | 1300 | 公里 |
| 2 | 监理成图软件 | 管线成图监理软件（技术功能说明：对管线普查工作各权属单位的工作量统计、连接关系查错等。） | 1 | 套 |

- 项目建设目标

本项目的总体目标是完成包括探测作业、档案资料、成果验收及安全监理等全程监理。

- 项目招标范围

招标范围包括：完成包括探测作业、档案资料、成果验收及安全监理等全程监理。

- 地下管线普查过程监理要求

阳春市城区城市地下管线普查工作，该普查工作内容主要是对为阳春市城区城市地下管线进行普查。此次招标的监理工作主要是对阳春市城市地下管线探测作业、档案资料、成果验收数据库建设及安全监理等全程监理。

  - 项目检查监理要求

1.1项目监理范围

本次招标的检查监理工作范围包括但不限于：协助招标人制定项目普查方案，拟订监理实施细则、作业过程监理、工序质量检查与质量评定和成果资料等监理及技术咨询顾问。

1.2项目检查监理内容及各阶段要求本项目的监理应该严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建单位落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，为招标人提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，协助招标人实现预定的合理建设目标。对管线普查全过程实施监理， 涉及制定项目普查方案—普查服务招标方案—合同签订—实施—检测—项目验收的全过程及地下管线数据的录入检测。

（1）项目规划阶段

1）了解招标人意图、要求，收集必要的资料。

2）审核普查方案，完善、细化项目的技术要求并提出优化议。

（2）实施阶段

1）任务履行监理：监督普查项目成交投标人候选人（以下简称承建单位）对合同规定的义务与责任的履行情况；监督承建单位进场作业时间、作业进度；监督承建单位工程组织实施形式；监督承建单位技术力量和仪器设备投入；监理技术规程的编写；普查规程的审阅等。

2）物探作业监理，内容包括：探查作业巡视监理、明显管线点重复测量监理、隐蔽管线点重复探查监理、开挖验证监理及图面监理等。

3）测量作业监理，内容包括：测绘作业巡视监理、控制作业监理、地下管线图测绘作业监理等。

4）检查承建单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，审查有关技术合同附件，确保工程在合同规定期限内完成。

5）当出现问题时，分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见，并督促承建单位返修返工。

6）督促履行项目合同，协助调解合同有关问题，检查项目质量，督促工程进度。

（3）验收阶段

1）成果验收及档案监理。包括：成果资料质量检查；成果资料完整性检查；成果资料正确性检查；成果资料组卷质量检查等。

2）管线普查数据入库监理。

3）完成项目验收的准备工作，并编写监理工作报告。

4）参与项目验收，编写项目验收评估报告。内容包括：任务概况；监理工作目标；监理工作内容；项目组织；工作流程；作业依据；监理工作方法；项目管理工作方法；监理工作目标完成情况；应说明的问题；结论与建议；附件。

1.3项目监理的基本原则

（1）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（2）不得收受被监理单位的任何礼金，不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（3）坚持科学的态度和实事求是的原则；坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护招标人与承建单位的合法权益。

（4）由于监理单位监督不力而造成招标人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成招标人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任。

（5）对于本次项目管线普查成果，监理单位有保密义务，不得向第三人以任何方式泄漏。

1.4其他要求

（1）在项目监理实施期间，成交投标人候选人必须在阳春市范围内设立固定办公场所，成立至少 3 名以上工作人员的项目监理小组，并将有关人员名单和联络方式报招标人。

（2）成交投标人候选人如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前 10 天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。招标人认为成交投标人候选人不称职的人员，成交投标人候选人应当在收到招标人的书面通知 10 天内更换。

  - 检验（包括过程检查和鉴定验收）详细内容

2.1控制测量精度检查（包括平面控制测量和高程控制测量检查）

2.2管线图质量检查

（1）明显管线点量测精度（2）管线点探测精度

（3）管线开挖点精度

管线点平面、高程精度

管线点与地物相对位置度

管线数据各管线属性的齐全性、正确性、协调性

（7）管线图注记和符号的正确性

管线调查和探测综合取舍的合理性

符号、线划质量

图廓外整饰质量

注记质量

接边质量

2.3资料质量

（1）工程依据文件

（2）工程凭证资料

（3）探测原始资料

（4）探测图表、成果表

（5）技术报告书（总结）

依据资料、记录图表归档的规整性

各类报告、总结、图、表、簿册整饰的规性

  - 检验比例要求

阳春市地下管线普查工程范围内地下管线的检验任务。具体检验比例要求如下：

（1）控制网测量与布设检验工作

1）随机抽取不少于总控制点数 5％，进行平面坐标、水准的质量和精度验证；

2）其他内业检查。

（2）地下管线探查检验工作

1）室内审查：每个测区随机抽取不少于总幅数 15％的综合管线图进行室内图面检查；每个测区随机抽取不少于 10％的明显管线点调查表和隐蔽管线点调查表进行室内检查；

2）野外巡图检查：每个测区随机抽取不少于总幅数 15％的综合管线图进行野外巡图检查；

3）明显管线点检查：每个测区随机抽取的明显管线点数不应少于该类管线点总数的 1.5％，且不少于 15 个；

4）隐蔽管线点检查：每个测区随机抽取的隐蔽管线点数不应少于该类管线点总数的 1.5％，且不少于 15 个；

5）开挖验证：每个测区开挖验证抽取的隐蔽管线点数不应少于该类管线点总数的 5‰，且不少于 5 个。

（3）地下管线测量检验工作

1）控制点成果质量检验：每个测区随机抽取不少于 2.5%的控制点；

2）管线点测量精度检验：每个测区抽取的管线点不得少于总点数的 2.5％。

（4）地下管线数据内业检验工作

1) 接边检查；

2）其他内业检查。

  - 执行技术标准

1）CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》；

2）CJJ7-2007《城市工程地球物理探测规范》；

3）CJJ/T8-2011《城市测量规范》；

4）《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》B/T20257.1－2007）；

5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

6）GB/T17941.1-2000《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》；

7）GB/T18316-2001《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》；

8）GB14804—93《1：500 1：1000 1：2000 地形图要素分类与代码》；

9）GB/T18314－2009《全球定位系统（GPS）测量规范》；

10）城市地下管线探测工程监理导则 RISN-TG011-2010

11）《阳江市地下管线普查技术规程》

12）其他。

  - 管线探测监理工作流程

  - 本项目咨询服务要求

本项目要求监理单位同时提供符合阳春市特点的地下管线普查技术方案，并根据项目特点结合以往探测经验，制作本项目的概算，为建设方提供该项目预算参考依据。

## 采购项目商务要求

- 本次招标采购内容为阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目（具体要求详见技术要求）。

- 投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

- 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

- 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对系统（软、硬件）进行设计、制作、安装和调试。

- 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

- 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。

- 投标人应当在投标文件中详细列出设备清单、软件清单和保修期外的续保费用清单。

- 本次投标的投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的设计、开发、测试、运输、装卸、安装调试、培训及相关服务等一切费用。

- 投标人须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

- 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

- 完工期：

包组一：自合同签订生效之日起180个日历日内完成阳春市城市地下综合管线数据处理、系统建库；软件设计、开发、测试及安装调试，从而实现摆脱传统的管网管理模式；规范阳春市地下管线信息系统建设；实现内部的网络化动态管理、信息的动态更新以及通过涉密网实现信息的共享。

包组二：阳春市地下管线普查监理从整个项目服务周期自合同签订后至售后服务期满为止。

- 交货地点：阳春市内采购人指定地点（以合同为准）。

- 验收：完成交货、安装调试结束后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

- 售后服务：

（1）验收合格之日起，所投报的系统设备提供至少1年的免费保修期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。

（2）设备发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，若远程维护无法解决，8小时内到达现场，24小时内解决问题。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，投标人应在随后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（3）投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握设备的操作、日常维护保养及简单维修方法。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

- 付款方式：分期付款。

包组一：

（1）合同签订生效后的5个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）完成系统总体设计方案工作后的5个工作日内，将合同总金额的25%支付给中标供应商；

（3）系统提交后的5个工作日内，将合同总金额的20%支付给中标供应商；

（4）系统开发完毕并验收合格后的5个工作日内，将合同总金额的20%支付给中标供应商；

（5）系统验收合格且正常运行一年后的5个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

包组二：

（1）甲乙双方签订合同后，乙方进场后一个月内支付合同额50%的酬金；

（2）乙方完成监理，向业主提交初步成果，一周内再支付合同额30%的酬金；

（3）监理成果经专家论证并验收合格交付成果后付清酬金总额的剩余款20%。

- 操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

- 投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

- 本次政府采购的服务对象为行政事业单位，投标人在价格上应予以充分的优惠，并提供最佳的售后服务。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

# 第三部分   投标人须知

重要须知事项前置表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登记备案要求 | 有意向参与本项目的供应商须按要求提交相关资料，并经我司审核备案后正式发放招标文件。经备案后的供应商方能参与本项目投标，否则我司将拒绝接收其投标文件 |  |  |
|  | 投标保证金 | 子包一：人民币20,000元； 子包二：人民币6,000元 |  |  |
|  | 投标保证金支付 | 汇入户址 |  | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44050175724100000007 开户银行：中国建设银行阳春市支行漠江分理处 |
|  |  | 缴交 要求 |  | 仅限于银行转帐方式（在汇款时注明本项目编号），须在投标截止时间前到帐（到帐证明以我司在银行系统中的查询结果为准）。在递交投标文件时，同时递交进帐单复印件。 投标人名称必须与保证金汇出单位名称一致，否则我司有权拒绝接收其投标文件。 （温馨提示：周末银行一般不办理对公业务，请提前办理） |
|  | 中标服务费 | 服务类收费标准：中标总金额在100万以下的，服务费按总金额的1.50%计算；100万-500万的按0.80%计算；500万-1000万的按0.45%计算；1000万-5000万的按0.25%计算；5000万-1亿的按0.10%计算；1亿-10亿的按0.05%计算； 10亿以上的按0.01%计算。 计算方法：按差额定率累进法分段计算。 |  |  |
|  | 中标服务费支付 | 汇入户址 | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44001757208053006266 开户银行：中国建设银行阳春市支行 |  |
|  |  | 缴交 要求 | 仅限于银行转帐方式。中标人须在中标公告发出后的三个工作日内，按照我司的缴费通知将核定的中标服务费汇入指定账号。 凭进帐单复印件领取中标通知书并换取发票； 中标供应商名称必须与服务费汇出单位名称一致。 |  |
|  | 统一结算币种 | 均不计息以人民币元结算。 |  |  |
|  | 投标有效期 | 开标后90天，中标单位有效期延续到项目验收之日。 |  |  |
|  | 投标文件数量 | 六份（一份正本、五份副本）、唱标报价信封一份（必须密封完好）。 |  |  |
|  | 投标报价上限 | 子包一：人民币119万元；子包二：人民币36万元，合共155万元 |  |  |
|  | 有效供应商家数核定标准 | 对主要关键产品出现同一品牌同一型号的多家供应商同时参与投标时，在评审时均只作一家供应商计算。技术指标应当有三个以上品牌型号的供应商响应方为有效。 |  |  |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |  |  |

## 概念释义

- 招标适用法律

  - 本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及政府采购其它相关法规。

- 释义

  - 政府采购的政策目标：政府采购应当有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标。

  - 集中采购机构：是指阳春市宏建工程项目服务有限公司，是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。阳春市宏建工程项目服务有限公司不以任何身份出任评委会成员。

  - 采购人：是指阳春市住房和城乡规划建设局。它是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

  - 产品制造商：是指符合行业的生产专业技术条件及标准，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术及手段，并具有完善可靠的售后服务的生产性经营企业。

  - 阳春市：分别为春城街道，河朗镇、松柏镇、陂面镇、合水镇、春湾镇、岗美镇、河口镇、潭水镇、八甲镇、双滘镇、永宁镇、圭岗镇、石望镇、马水镇、三甲镇。

  - 采购文件：是指包括项目公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

  - 采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到中标结果公告止，包括采购文件的发布、开标、评标、澄清等各个程序环节。

  - 实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“质保期、完工期、付款方式、预算金额”及其它带“★”标注的强制响应条款。

  - 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

  - 轻微偏离: 是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

  - 中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件进行划分。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

- 合格的投标人、合格的产品和服务

  - 根据《政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

  - 供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

  - 投标人须在中国大陆境内经政府行业主管部门合法注册登记，符合政府采购法律、法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

  - 根据财库2007[119]号文与财办库2008[248]号文关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

  - 中小企业须符合财库[2011]181号和工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 阳春市宏建工程项目服务有限公司对领取招标文件的供应商进行登记备案，供应商经登记备案及递交投标文件后即成为本项目的合法投标人。

  - 投标人应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家投标人递交两份投标文件或同一份投标文件中出现多家投标人名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

  - 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

  - 供应商获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。

  - 不合格的投标人可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

## 招标文件说明

- 招标文件说明

  - 本文件是采购方阐明所实施的采购项目内容、投标规约等综合性文件，招标文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

  - 本文件由电子文档制作，它由：投标邀请函、采购项目要求、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分组成。

  - 招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。

  - 投标人必须认真阅读理解本招标文件的各项要求，如有任何疑问经向采购方咨询后仍无法解决，应最迟在投标截止前15天以书面或传真形式向阳春市宏建工程项目服务有限公司提出澄清要求，阳春市宏建工程项目服务有限公司均将以书面形式及时予以回复。

  - 阳春市宏建工程项目服务有限公司在采购过程中，均有权要求参与投标的供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。

  - 采购过程中的一切补充文件一经确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 采购方约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业，或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

  - 签证方不得滥用职权借此采取限制、排斥等手段设置投标障碍，人为破坏公平竞争和扰乱政府采购秩序，一旦受到举报，则其机构及个人须承担相应的一切后果和法律责任。

  - 对各类参数、条款事项中标注“★”号项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。

  - 未有注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。

  - 采购方在没有特别要求时，只允许参与投标的供应商提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效投标处理。

## 投标文件说明

- 原则

  - 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

  - 无论招标结果如何，供应商自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购机构对投标人及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 投标文件的组成与制作要求

  - 投标文件由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、附件共五部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

  - 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

  - 投标文件所使用的公章必须为企事业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

  - 《投标承诺函》、《法人授权书》、《守法经营声明书》的格式内容不允许擅自删改，不具备法人资格的投标人，须与设立该机构的法人同时加盖公章。以上文件以加盖投标人的法人公章即为有效。

  - 投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，不同内容部分之间要用彩页分隔，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人法人公章后方为有效。

  - 投标文件应包含正本、副本。唱标报价信封、正本、副本须分开单独密封并同时递交（建议每一副本单独密封）。包装文件的封口处须加盖投标人公章或授权代表签名，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。

  - 所有密封文件封套正面统一按“投标文件包装袋封面”格式填写标贴。

  - 采购机构有权拒绝接受投标的情形：以电报、电话传真形式投标；密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；不按要求提供重要物证资料；不按时交纳足额投标保证金。

- 投标报价

  - 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

  - 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

  - 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标供应商的唯一依据。

  - 投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 投标文件差异修正准则

投标文件出现差异时，修正原则如下：

  - 开标内容与投标文件对应内容不一致，均以开标唱读内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

  - 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表的报价不一致时，均以开标一览表为准；

  - 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致时，以投标单价修正总价；

  - 分项明细表中的单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；

  - 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准；

  - 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

  - 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

  - 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 投标保证金和中标服务费

  - 对约定需要交纳投标保证金时，投标人应在投标截止时间前按招标文件要求交纳投标保证金。保证金必须以投标供应商的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。投标保证金仅限于采用银行转帐形式交纳，不接纳现金、支票、汇票和其它票证，在递交投标文件时凭银行进账单复印件换取回执。投标人未按要求交纳投标保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将拒绝接收其投标文件。对提交的所有保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将在采购结果公告发出后的5个工作日内予以全额无息退还。

  - 中标服务费：中标人须在中标公告发出后的三个工作日内，按照阳春市宏建工程项目服务有限公司的缴费通知将核定的中标服务费汇入指定账号。该费用应列入投标成本费用的一部分，但不列入报价范畴。

- 投标有效期

  - 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经阳春市宏建工程项目服务有限公司同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 特殊情况下阳春市宏建工程项目服务有限公司可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。

## 评委会的组成及评审程序

- 开标会

  - 阳春市宏建工程项目服务有限公司按投标邀请函规定的时间和地点组织主持开标会。投标人代表及被邀请的有关代表均应依时出席开标会。

  - 递交投标文件时间宣布截止后，阳春市宏建工程项目服务有限公司将不接受任何投标文件。开标前将由递交文件顺序的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表，对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启相关文件进行唱标。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作无效投标处理。对于已开启拆封的投标文件，阳春市宏建工程项目服务有限公司一概不予退回。

  - 投标人的授权代表必须携带本人身份证亲自出席开标全程或响应评标委员会的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 评标委员会的组成及评审工作要求

  - 阳春市宏建工程项目服务有限公司根据项目的特点和专业技术要求依法组建评标委员会，其成员为五人以上单数，由采购人代表1票和其它相关领域的专家组成，其中专家成员在评审前24小时内从地方财政管理部门的专家库中依法定程序抽选产生。

  - 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，阳春市宏建工程项目服务有限公司可会同监管部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

  - 评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

  - 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 各方当事人、专家成员如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 评审流程与相关事项

  - 签署通过《评审工作规程》。《评审工作规程》的内容包括评审纪律、评审方法、评审程序与评审细则等，《评审工作规程》一旦通过集体会签确认后，评标委员会成员则统一严格按《评审工作规程》的内容和要求进入下列评审程序。

  - 投标文件初审：初审分为资格性审查和符合性审查。

  - 资格性审查内容：对照投标文件中的“资格性文件清单”要求，在满足完整和有效的前提下，方可核定其投标资格合格。

  - 符合性审查内容：对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求，没有出现重大偏离。

  - 质询与澄清：评标委员会认为有必要时，就投标文件存在的问题可向投标人进行质询。投标人授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。补充文件不得对投标方案中一些重要的涉及竞争性和实质性内容进行修改。

  - 初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效投标”者，评标委员会将通知投标人授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认，对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效投标”者将不进入下列程序的评审。

  - 比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

  - 政策性价格折扣：对符合政策要求的中小企业供应商提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“五、评审方法及标准”。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局<含新疆生产建设兵团>出具的属于监狱企业的证明文件）。

  - 综合汇总：将各评委的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列，以总分最高者推荐为中标候选人，其次者可根据需要预设为替补候选人（1名）。

  - 原件备查审核：若招标文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书等资料复印件，评委会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评委会提交原件，否则，将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。

- 废标条件与处理

  - 本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

（1）符合专业资格条件者或对公开招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

（2）投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

（3）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

（4）因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

符合第（1）—（3）条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理

决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

  - 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

  - 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

  - 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与投标，在独立投标人之间构成非法互惠利益和同盟关系；

  - 投标人的主要成员同时出任其它投标人的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

  - 同一家投标人递交两份以上投标文件或同一投标文件中出现两个以上参与本项目的投标人名称；

  - 出现不正当竞争的行为；违反了诚实信用、公平竞争原则；

  - 投标人未按要求提交投标保证金；投标有效期及报价有效期超过约定有效范围；

  - 递交的投标文件密封不严，出现侵权事实行为；投标文件编制与内容严重不符合要求；无效的印章、签字和重要文件；未按时提供重要的物证和资料；

  - 未能有效通过初审检查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

  - 投标报价超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

  - 出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

  - 提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取中标的。

  - 评审期间没有按评标委员会要求提供补充文件，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

  - 投标方案、投标报价表述不清晰或无法确定；

  - 授权代表未能在评委会规定的合理时间内到达评审现场；

  - 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

## 评审方法及标准

- 评审方法

  - 评审方法：综合评分法。评委会将严格按照本招标文件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

- 评审标准

  - 初步评审表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合招标文件第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 所投产品能否满足本项目的采购需求，无重大负偏离； |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算） |  |  |  |
| 7 | 工期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

子包一

- 评分权重

| 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 40% | 45% | 15% |

  - 评分标准

| 商务评分（45%） | 投标人资质（11分） | 1）具有乙级测绘资质（包含地理信息系统及数据库建设）得2分 2）具有守合同重信用（连续5年以上）证书得1分 3）具有高新技术企业认定证书得1分 4）具有3A及以上企业信用等级证书得1分 5）具有软件企业认定证书得1分 6）具有软件产品登记证书得1分 7）具有计算机集成资质证书得1分 8）供应商注册资金5000万及以上得3分，5000万及以下得0.5分； 以上须提供相关证明文件，没有不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 相关认证情况 （5分） | 1）通过具有IS09001质量管理体系认证得1分 2）通过IT服务管理体系认证得1分； 3）市级（含市级）以上政府批准的企业研究开发机构和科技小巨人企业得3分（小巨人企业需提供证书；机构建设名单可提供网上查询资料） 注：提供证书扫描件，原件备查 |
|  | 自有知识产权情况 （5分） | 1）具有国家版权局颁发的城市管理地上地下一体化综合服务软件软件著作权，得0.5分；地下管线三维决策系统软件著作权，得0.5分；多维空间数据共享交换与服务软件著作权，得0.5分；同时具备以上三个软件著作权可得满分2分； 2）投标人如具有国家颁发的能体现沙井盖功能的相关专利得3分 注：提供证明文件扫描件，原件备查。 |
|  | 经营业绩（16分） | 1）承担过地下管线探测每个项目得1分，最高2分； 2）具有三维管线信息系统成功案例经验的，每份得1分，最高2分； 3）具有管线外业普查、三维管线信息系统及沙井盖物联网的成功案例经验的每个得2分，最高得4分； 4）具有三维仿真中包含物联网技术的成功案例经验的，每个得2分，最高得4分； 5）同时具备1-4项且案例不可重复得满分,并可再加4分。 注:必须提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分。且需提供相关合同原件备查） |
|  | 研发与科技创新能力 （8分） | （1）获得科技型中小企业创新基金专项--多维GIS的“数字规划”综合管理信息系统项目得2分； （2）获得科技攻关计划--物联网在智慧城市建设中的关键技术攻关项目得2分； （3）获得重大专项计划--城市管理中的地上地下一体化综合应用服务平台项目得2分； （4）获得省部产学研结合计划--基于物联网和三维仿真技术的相关应急管理预警与智能分析系统项目得2分 以上须提供相关证明文件，没有不得分。 |
| 技术评分（40%） | 项目整体的理解和认识（5分） | 1.对本项目建设的各项需求（即：地下综合管线数据处理、建库入库、系统建设）是否分析透彻，建设内容是否紧密结合用户需求（1分） |
|  |  | 2.项目总体设计思路是否清晰、合理，是否充分考虑项目建设的科学性与延续性（2分） |
|  |  | 3.管网数据库体系建设的设计是否合理、可行，是否满足对多源数据资源进行整合的需求（1分） |
|  |  | 4.承担本项目优势及针对本次项目的合理化建议。（1分） |
|  | 总体设计 （5分） | 总体设计应考虑如下几个方面： 1.系统建设必须按照国家规范以及符合阳春市实际情况；（1分） 2.系统建设必须考虑可扩展性及相应的接口设计；（1分） 3.系统建设必须包含井盖的安全预警监测、管线综合管理、管线规划设计合理性评估、各大权属单位信息共享交互以及城市管线规划展示等功能于一体综合性管线信息管理体系；（1分） 4.系统建设采用国际上先进、成熟的技术、可靠性强；（1分） 5.系统建设安全性性设计。（1分） |
|  | 系统设计方案 （6分） | 1.系统必须包含将三维仿真与物联网技术相结合，实现软硬件联动的沙井盖安全监控、预警和自动报警功能与方法；且紧密符合雷州实际需要。（2.5分） |
|  |  | 2.建立管线数据的动态更新机制，确保数据的现势性（1分） |
|  |  | 3.功能设计是否合理、科学、可行，密切结合采购人“采购内容”需求（1分) |
|  |  | 4.接口设计是否提供标准、开放的接口，满足数据交换和资源整合的需求；是否提供二次开发的增值环境，方便根据业务需求开发相应的功能（1.5分） |
|  | 现场演示情况 （24分) | 阳春市立体三维监理成图子系统演示功能（每项1分，总分5分）： 1.三维管线数据检查；2.数据规范性检查； 3.入库数据正确性检查；4.三维管线成图；5.三维管线数据入库。 |
|  |  | 阳春市物联网子系统演示功能（每项1分，总分7分）：在电脑上演示实现在三维场景中通过中控管理片区实现无线网络连联动，中控与后台连接进行沙井盖的安全监控与自动报警功能：1.查询；2.动态信息收集；3.统计；4.监控；5.预警；6.定位；7.维护。 |
|  |  | 阳春市地下管线CAD管理子系统演示功能（总分12分）： 一、阳春市地下管线CAD管理子系统演示功能：CAD数据监测系统：1.管点数据检测；2.管线数据检测。（每项2分，总分4分） 二、CAD综合管线管理系统：1.系统管理，包括：SDE调图、EXCEL调图、系统设置； 2.专题分析，包括：水平净距分析、垂直净距分析、覆土埋深分析、碰撞分析、横断面分析、纵断面分析、净距规范值参考表；3.查询定位，包括：图形查属性、按类型查询、按材质查询、按管线点尺寸查询、按埋深查询、按权属单位查询、按设备查询、定位查询；4.报表统计，包括：按类型统计、按管线材质统计、按管径统计、按权属单位统计、设备统计；5.管线标注，包括：坐标标注、管径标注、埋深标注、高程标注、自定义标注、扯旗标注；6.管网编辑，包括：数据导入、数据导出、添加管线、编辑管线、删除管线、添加管点、编辑管点、删除管点、动态更新、垂直位置设计、水平位置设计；7.管网分析，包括：爆管分析、消防分析；8.打印输出，包括：CAD输出、卡片图打印、专业管线图输出。（每项1分，总分8分） |

  - 价格评分标准（15%）

    - 依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审’价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注：1、中型企业不享受以上优惠；2、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

    - 经评委会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按下列公式折算递减。即：

评标基准价 = 评审价格的最低价 = 权重分配价格部分满分

其他投标报价得分 =  (评标基准价÷评审价格) ×权重分配价格部分满分

  - 评分汇总

技术总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

商务总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝技术总分+商务总分+价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

- 推荐结果

  - 评委会按照本文件评审流程的规定推荐出评审结果。

  - 若候选人综合总分相同时，则依次序以价格总分、技术总分、商务总分分别进行比对，前单项最高分者优先选录。

  - 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和推荐意见等均须由评委会成员签名确认。

子包二

- 评分权重

| 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 30% | 50% | 20% |

  - 评分标准

| 技术部分评分标准（30 分） | 监理总体方案 （10分） | 项目的整体规划、流程、服务组织方案的合理性、可行性、针对性、可操作性(每项各 2 分) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 过程控制方案、人员专业水平和经验、技术措施、服务工期的合理性、可行性、针对性、可操作性等（每项各 1 分） |
|  | 监理技术情况 （5 分） | 监理技术措施先进、方案全面(每项各 2 分) |
|  |  | 符合阳春市管线普查实际情况(1 分) |
|  | 监理组织以及质量控制 （5 分） | 监理组织计划（包括人员组织、进度计划）合理 3 分； 质量保证体系先进、可行（2 分） |
|  | 成果资料的整编、归档 （5 分） | 监理技术经验、数据建库、数据入库、监理成果文件编制、资料归档等工序流程科学、规范、严密(每项各 1分) |
|  | 合理化建议及重难点分析 （5分） | 投标人能对本项目提出创新、创优等合理化建议，具有较强针对性的建议。 优：4～5 分；良：2～3 分；差：1 分。 |
| 注：以上评审项目，如缺项，则得分为 0 分。 |  |  |

| 商务部分 评分标准 （50 分) | 项目总监、监理 （6分） | 项目负责人：项目负责人具有高级工程师（物探类或测绘类专业）或注册测绘师的，得3分，主持或参与过地级市（含）地下综合管线普查项目监理的另外加1分，负责过综合管线普查工作量超过1500km的项目加2分； 本项最高的 6 分。（以中标通知书或合同原件为准） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩分（14分） | 投标人近2013年1月1日以来在承担综合地下管线普查或管线探测业绩项目或管线监理合同，每个合同项目工作量大于等于700km或20平方公里面积以上的，每个合同计2分；满分14分； |  |
|  | 参与项目专业人员情况（10分） | 1. 拟投入本项目的人员中（不含项目负责人）有 3 人具有测绘或物探相关专业高级工程师或注册测绘师的，得 2 分，每增加一人加 1 分，最高得 4 分。 2、拟派项目组物探类专业技术人员（本科毕业一年或助工以上职称）：工程师以上（含）每名得1分；工程师以下每人得0.5分。满分3.5分； 3、拟派项目组测绘类专业技术人员：工程师以上（含）每名得1分；工程师以下每人得0.5分。满分2.5分； 专业分类以毕业证书为准，物探类专业指“应用地球物理、地球物理学、矿产地球物理、地球探测科学与技术、勘查技术与工程等”；测绘类专业指测绘工程、大地测量、航空摄影测量、工程测量、地理信息系统、地理信息工程等；提供人员名单近半年任意三个月缴纳社保的凭证复印件，缴款单位必须为投标人，本项不提供缴纳社保原件不得分。 |  |
|  | 仪器设备（9分） | 管线探测仪、全站仪、GPS、一台计0.5分，满分3 分。以发票复印件为准。 |  |
|  |  | 监理单位投入设备中具有地质雷达的每台加1分，满分2分，以发票复印件为准，否则不得分 |  |
|  | 资信部分（11分） | 1、获得过“全国诚信单位”荣誉称号或同等荣誉的得2分； 2、获得过“科学科技进步奖”荣誉称号或同等荣誉的得 2 分； 3、近5年内是国家级部门颁发奖状的，一等奖1.5分，二等奖1分，三等奖0.5分，没有不得分。满分2分； 4、取得计量认证证书（CMA 认证证书），得 2 分； 5、投标人具备ISO9001或ISO14001认证，每通过一个体系认证（质量、环境、职业健康）得1分；满分3分。 |  |
| 注：以上业绩原件和投标文件内复印件须一致，以中标通知书、合同为准； 投标人综合得分=商务部分得分＋技术部分得分+价格部分得分。投标人的最终得分： 1．在评标委员会完成对商务部分得分、技术部分得分、资信部分得分的汇总后，取算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |

## 确定评审结果

- 确定评审结果

  - 采购人可事先授权评委会直接确定中标供应商，或在法定时间内对评审结果进行确认。评审结束后，阳春宏建工程项目服务有限公司根据评委会评审意见和前期组织情况整理出《评审报告》送交采购人。

  - 如需对评审结果进行确认时，采购人可根据评委会推荐的中标候选人名单，按照招标文件的要求对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足招标文件的实质性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

  - 采购人因故逾期确认评审结果时，应提前书面知会阳春宏建工程项目服务有限公司和各投标人。

- 中标通知

  - 采购人确定评审结果后，我司向中标人签发《中标通知书》，同时在广东省政府采购网、阳江市公共资源交易网、阳春宏建工程项目服务有限公司官网上发布中标公告。未中标的供应商可通过指定媒体获知采购结果或到阳春宏建工程项目服务有限公司领取《采购结果通知书》。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

  - 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约责任，并赔偿采购方由此所造成的一切经济损失。

  - 采购方对任何无效投标行为可追究至合同生效之前，一经被查证核实认定为无效投标者，其所获得的候选资格、中标资格均无效。

- 替补候选人的适用情形

  - 在合同签订生效之前，经阳春宏建工程项目服务有限公司和监管部门同意，中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 若采购人决定重新开展本项目的政府采购活动时，则本项目作采购失败处理。

  - 若中标候选人及其投标文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其中标资格无效，本项目直接作废标处理，替补候选人不得填补。

  - 对由于不良行为而被取消中标资格者不得参与重新采购的投标。

- 合同签订、争议与跟踪

  - 中标人应按照政府采购法的要求，于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订合同。否则，应当依法承担相应的法律责任。

  - 招标文件、投标文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据。

  - 采购人和中标人应当严格按照招标文件、投标文件以及经评委会审核确认的评审活动过程记录签订合同，阳春宏建工程项目服务有限公司依照相关规定，对于合同当事人依据前面所述的材料签订的合同的真实性予以核对盖章、确认。

  - 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

- 质疑与处理

  - 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起7个工作日内，以实名书面形式当面向阳春宏建工程项目服务有限公司提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

  - 若对采购方案内容存有异议，应在项目咨询会上、招标文件公示期间或自公示期满之日起的七个工作日内以书面形式向采购人或者阳春市宏建工程项目服务有限公司提出质疑。

  - 采购人或落标人对中标人提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

  - 未中标的投标人对中标结果提出的合法质疑，阳春宏建工程项目服务有限公司及采购人将进行审查答复；投标人对审查和答复结果有异议的，可向阳春市财政管理部门提出复审或者申诉。

- 不予退还投标保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用情形

  - 已递交投标文件，并在截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回或放弃其投标；

  - 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

  - 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；

  - 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

  - 不按期签订合同，违背投标承诺和拒绝、拖延履行合同义务；

  - 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；

  - 获中标候选通知后，无法如期按采购方要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；

  - 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

  - 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录。

# 第四部分   合同书范本

阳春市政府采购项目

合 同 书

| 项目编号： | B160147 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目 |

甲    方： 阳春市住房和城乡规划建设局

乙    方： （中标人/供应方）

审核单位： 阳春市宏建工程项目服务有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照   年  月  日阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目（招标编号：B160147 ）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

- 项目名称

  - 项目名称：阳春市住房保障需求调查和“十三五”住房保障规划项目

项目编号：B160123

  - 项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

项目总价为（小写），

（大写）；

  - 产品清单：；

  - 服务内容：。

- 产品的质量要求、售后服务及损害赔偿

  - 按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

  - 项目的设计和开发中的各项技术功能的实现程度和性能指标应具有安全性、规范性、灵活性及扩展性。

  - 售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在小时内上门维修；

2、乙方须负责免费保修年，终身提供技术咨询及设备维护；

3、乙方负责免费现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求：

  - 如因乙方产品质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

- 甲方的责任

  - 甲方负责向乙方提供项目设计开发所需资料（图片、文字等），并保证所提供资料的按时性和准确性；

  - 项目设计和开发期间，甲方负责向乙方提出参考意见或修改意见；

- 乙方的责任

  - 乙方负责成立项目设计开发工作小组，承担甲方项目的设计与开发；

  - 乙方需按合同所规定期限完成甲方项目的设计和开发；

  - 项目设计和开发期间，乙方负责听取并研究甲方相关意见；

  - 项目目设计和开发期间，若甲方提出异议，经甲乙双方友好协商后，乙方可进行修改；

- 版权、源代码及商业机密

  - 乙方为甲方所设计和开发的项目所有权归甲方所有；

  - 乙方为甲方严守商业机密，不得将该项目的设计和数据转用于第三方；

  - 本项目的知识产权归甲乙双方共同拥有。

- 交货和安装

  - 完工期：（时间）。

  - 交货方式：乙方负责将产品送至（具体地点）。

  - 系统的安装：。

- 货款的结算

付款方式：分期付款。

  - 包组一：

（1）合同签订生效后的5个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）完成系统总体设计方案工作后的5个工作日内，将合同总金额的25%支付给中标供应商；

（3）系统提交后的5个工作日内，将合同总金额的20%支付给中标供应商；

（4）系统开发完毕并验收合格后的5个工作日内，将合同总金额的20%支付给中标供应商；

（5）系统验收合格且正常运行一年后的5个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

  - 包组二：

（1）甲乙双方签订合同后，乙方进场后一个月内支付合同额50%的酬金；

（2）乙方完成监理，向业主提交初步成果，一周内再支付合同额30%的酬金；

（3）监理成果经专家论证并验收合格交付成果后付清酬金总额的剩余款20%。

- 系统验收

  - 系统的设计和开发调试完成后，系统的所有功能均可实现，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织有关人员审核验收并盖章或签字确认；

  - 验收时间：

  - 验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

- 对产品异议的时间和办法

  - 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；

  - 乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

- 乙方的违约责任

  - 乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之作为违约金；

  - 乙方所交系统不符合合同规定的，由乙方负责修改或更换，并承担修改、维护或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之作为违约金；

  - 乙方逾期完工的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之作为违约金。

- 甲方的违约责任

  - 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的百分之作为违约金；

  - 甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

- 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议的解决

  - 如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

  - 若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 监督和管理

  - 甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

  - 甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

- 无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

- 附则

  - 本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，二份送阳春市政府采购中心归档，一份送阳春市财政局备案，乙方执 贰  份，集中采购代理机构执一份存档。每份均具有同等法律效力。

  - 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                       供货单位（乙方）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：                                  地址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

签约时间：    年   月    日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

【末页】

# 第五部分   投标文件格式

### 投标文件目录

第一章  资格性文件	33

资格性文件清单	34

1.1	投标承诺函	35

1.2	法人授权书	36

1.3	资格性证明材料	39

1.4	其他证明材料	42

第二章  评审内容索引	43

2.1	评审内容索引表	44

第三章  商务部分	45

3.1	商务条款响应表	46

3.2	综合概况与实施方案	47

3.3	开标一览表	51

3.4	报价清单明细表	52

3.5	中小企业声明函	53

3.6	小型和微型企业产品说明	54

第四章  技术部分	55

4.1	技术条款响应表	56

第五章  其他文件	57

其它文件资料	57

制作要求：投标文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

## 第一章  资格性文件

### 资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 资格性证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1套 | 原件/复印件 |
|  | 资质证书 | 资质证名称： （有效期要求：不少于递交投标文件当日或已办理延期手续） | 1套 | 复印件 |

特别提示与要求！

以上材料将作为投标人资格性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

### 投标承诺函

致 阳春市宏建工程项目服务有限公司：

- 我方根据《公开招标文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目；

项目编号：B160147

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方没有为本项目或其整体项目的前期工作，提供设计、编制规范或进行管理服务等。

- 投标有效期自递交投标文件起至确定正式中标供应商止，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件的要求认真履行中标供应商应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套投标文件和一切补充文件。

投标人名称：           （全称）

法人代表签名：           （全称）                （法人公章）

承诺日期：    年    月    日。

说明：

1、不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本承诺函内容不得擅自删改。

### 法人授权书

致  阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目；

项目编号：B160147

全权代表： （被授权人姓名）   ，身份证号码：                   ，

工作单位：                                 ， 职务：           ，

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位投标文件标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

授权机构名称：       （全称）

法人代表签名：           （全称）                 （法人公章）

生 效 日 期 ：    年   月   日。

说明：

1、不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、全权代表须是入职本公司达3个月以上的在册职员，且与投标人签订了聘用合同手续。

3、本授权书内容不得擅自删改。

法人代表身份证

A4纸 法人代表身份证正面. 法人代表身份证反面.

授权代表身份证

A4纸 授权代表身份证正面. 授权代表身份证反面.

### 资格性证明材料

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、本表为《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件所对应的证明材料。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 《营业执照》或《事业单位法人证书》 注：本项目不接受自然人参与。 |
| 2 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1. 财务状况报告。提供下列材料之一即可： （1）经审核的2014年度的审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）； （2）其基本户开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （4）如供应商是2015年新成立的，则提供成立至今的财务报表。 |
|  |  | 2. 依法缴纳税收的证明材料。提供以下两项材料： （1）《税务登记证》； （2）缴纳税费的凭据。 注：如供应商是2015年新成立的，仅需提供第（1）项； 如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
|  |  | 3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料。提供以下两项材料： （1）《社会保险登记证》； （2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 注：如依法不需缴纳社会保障基金的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 《守法经营声明书》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 5 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 本项目不适用 |
| 二、其他证明材料 |  |  |
| 1 | 如有 |  |
| 注：以上资料内容若注明原件的须提供原件，否则提供复印件或网络打印页 |  |  |

本表附件：在本表之后按顺序提交表格中要求的证明资料。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我方诚意参与本项目投标，并特此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人名称：           （全称）

法人代表签名：           （全称）                 （法人公章）

说明：

1、不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本承诺书内容不得擅自删改。

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：           （全称）

法人代表签名：           （全称）                 （法人公章）

说明：

1、不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本声明书内容不得擅自删改。

### 其他证明材料

以下材料须按照资格性文件清单所列述的要求提供：

- 资质证书。

## 第二章  评审内容索引

### 评审内容索引表

| 评审内容 | 评 审 因 素 |  | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在 页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |

## 第三章  商务部分

### 商务条款响应表

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要商务条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受合同条款要求 |  |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
|  | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
|  | 交货完工期满足用户需求。 |  |
|  | 满足对售后服务的各项要求 |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |

填表要求：

1、响应栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述商务条款内容与“采购项目商务要求”列述不一致时，均以“采购项目商务要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）            （法人公章）

### 综合概况与实施方案

- 基本概况

  - 文字描述主要内容

- 性质；发展历程；经营规模及服务理念。

- 主营产品专业技术优势和特点。

- 专业能力和技术力量配置等。

  - 插图反映主要内容

- 形象与实力性质：经营场所内外貌；员工精神面貌；单位文化；专业技术队伍等。

- 目前经营主要产品介绍、单位荣誉、技术等级证书等。

- 分支机构、业务、合作方情况介绍。

- 同类项目业绩清单

| 序号 | 客户单位名称 | 项目内容及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可根据需要扩充。 |  |  |  |  |

本表附件： 1.提供子包一评分标准中“经营业绩”项要求的证明资料

2.提供子包二评分标准中“业绩分”项要求的证明资料

投标人名称：        （全称）

- 实施本项目的相关主要人员情况

| 拟任分工 | 姓名 | 在本单位工作时间 | 专业 工龄 | 获得的专业技术 资格证或技术培训等级证 | 联系电话 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 年 | 年 |  |  |
| 主要技术人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 售后服务人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 其他人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |

本表附件：提供子包二评分标准中“项目总监、监理”及“参与项目专业人员情况”项要求的证明资料

- 投标人资质、荣誉证书等

| 序号 | 资质名称/荣誉证书 | 发证机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

本表附件：1.提供子包一评分标准中“研发与科技创新能力”项要求的证明资料

2.提供子包一评分标准中“资信部分”项要求的证明资料

- 售后服务实施方案

（描述：售后服务网络介绍，服务本地化程度，售后服务承诺与优势特色，具有足够的可持续与保障力）

- 其它重要事项说明及承诺

（内容包括但不限于：需要向评委会如实告知的重要事项、重要补充承诺等)

### 开标一览表

项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目

项目编号：B160147

| 完 工 期 | 签订合同后 天内完成 |
| --- | --- |
| 投标报价合计：小写 元人民币； 大写 元人民币。 |  |
| 备注：1、详细内容见《报价清单明细表》。 |  |

填表要求：

1、投标总价应为各分项报价之和，投标文件差异修正准则参见投标文件说明。

2、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

投标人名称：      （全称）

法人代表签名：      （全称）              （法人公章）

授权代表：                              （亲笔签名）

日期：    年    月    日

### 报价清单明细表

项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目                                                  项目编号：B160147

| 一、产品、配置和材料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 是否小型、微型企业产品 | 广东省现市场零售价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、装配工程与服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体工作与服务内容 |  | 工作天数 |  | 人员数量 | 单价：元/人/天 | 合计（元） | 说 明 |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价合计中，小型与微型产品报价总金额为： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、以上表格仅供参考，可根据自身需要适当调整表格内容。

2、以上内容必须与投标方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投标人名称：      （全称）              法人代表签名：      （全称）              （法人公章）

### 中小企业声明函

我方诚意参与本项目投标，并特此郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，我方同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 我方参加项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目（项目编号B160147）采购活动提供本企业制造的货物，由我方承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 我方对上述声明的真实性负责并接受各方监督。如有需要，可随时提交有关证明材料，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

承诺日期 ：    年   月   日

说明：

- 如不属于上述情形，请删除本函。

- 不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本声明函内容不得擅自删改。

### 小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌和型号 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业联系方式 | 产品制造企业地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

填表要求：

- 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中关于中小企业的条件。

- 中型企业不享受以上优惠。

- 以上产品名称、品牌及型号必须与报价清单明细表中列述的一一对应，如有不对应将有可能影响价格折扣评分。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

- 经评定后有效的小型和微型企业产品的价格将给予相应扣除，按折扣后的价格进入价格评分，具体细则详见本项目的“评审标准与方法”。

- 评委会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

- 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

日期 ：    年   月   日

## 第四章  技术部分

### 技术条款响应表

| 一、技术参数响应情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要技术条款 | 是否响应 | 证明材料所在页码 |
|  | 完全理解技术方案中对产品的各项要求、项目实施效果、实现功能及验收标准等。 |  |  |
|  | 采购文件中的其他/全部技术条款均能完全响应 |  |  |
|  | 采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有） |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方提供的技术部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证。 |  |  |

填表说明：

1、响应栏内空白或打“√”表示完全响应；对打“×”视为偏离，若技术参数存在偏离，请在“技术参数偏离情况说明栏”扼要描述。

2、若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）            （法人公章）

## 第五章    其 他 文 件

其他文件资料

一、投标人认为有必要提供的其他资料

### 投标保证金退付书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方按贵方的要求，诚意参与本项目的投标，于投标截止时间前以银行转帐方式交付了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时原额划入下列银行帐户：

| 项目名称：阳春市地下管线普查监理、 数据整理入库及信息系统平台项目 | 项目编号：B160147 |
| --- | --- |
| 收款人名称： 开户银行： 银行帐号： （上述信息必须与保证金汇出账户信息一致） | 合计总额：人民币 元 |

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注意：

1、本退付书原件须同时放入唱标报价信封和装订在投标文件其他文件部分。

2、支付方式：仅限于银行转帐方式，在递交投标文件时凭进帐单复印件换取回执。

3、投标保证金退还帐户的所有信息必须与投标保证金汇出的资料一致，否则，阳春市宏建工程项目服务有限公司将不予受理其投标文件。

### 放弃投标说明书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方由于以下原因，经研究后决定放弃本项目的投标，特此说明。我方已汇入贵方账户的投标保证金请按《投标保证金退付书》上的地址退回我公司。

| 项目名称 | 阳春市地下管线普查监理、 数据整理入库及信息系统平台项目 | 项目编号 | B160147 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 放弃投标原因 | 标书中条款编号及内容 |  |

单位名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注：1. 本说明请于开标前三天上午传真或书面送达阳春宏建工程项目服务有限公司。

（联系人：陈小姐；联系电话：13751648553；传真：0662-7701022）

2. 投标人放弃投标前已汇出保证金的，请将本表与《投标保证金退付书》一起交阳春市宏建工程项目服务有限公司。

### 文件包装袋封面标贴格式

阳春市政府采购项目投标文件 密封内容：□唱标报价信封 / □正、副本投标文件 投 标 人： 项目编号：B160147 项目名称：阳春市地下管线普查监理、数据整理入库及信息系统平台项目 在2016年12月20日上午9：00-9：30时之间准时当面递交且不得启封。. 递交地点：; 阳春市春城街道城云路272号。. 电 话：; 0662-7701022；13751648553. 声 明：; 同意由递交投标文件登记顺序的前三名投标人，将作为集中推选的代表，现场对所有投标文件进行密封性检查。.

注意事项

一、唱标报价信封另单独封装，并按下列顺序装订：

- 《开标一览表》复印件（须加盖公章）；

- 《报价清单明细表》复印件（须加盖公章）；

- 《投标保证金退付书》原件（须加盖公章）。

二、现场递交的其他资料：

1. 提交评分标准中“同类项目业绩”项要求的证明资料原件，和投标文件中“同类项目业绩清单”复印件，原件经审核后当场退还；

2. 投标保证金进帐单复印件。

三、重要提示：

- 唱标信封与正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖公章或授权代表签名。

- 递交文件登记顺序的前三名投标人，将作为集中推选的代表现场对所有投标文件进行密封性检查。